# 敏捷工作坊（Agile Workshop）

## 为你的小组项目制定项目计划与 Sprint 待办列表

### 第一部分：理解案例研究

以小组为单位通读整份案例研究。在创建技术任务之前，你们的第一个任务是理解业务问题。

讨论并记录以下问题：

- 文中描述的是什么组织或业务背景？

- 主要利益相关者（Stakeholders）有哪些？

- 主要的业务流程是什么？

- 拟建系统试图解决什么问题？

- 关键的业务规则有哪些？

- 文中描述了哪些异常情况或备选路径？

- 涉及哪些外部系统或外部组织？

- 必须采集、存储、传输或校验哪些信息？

#### 任务 1：案例研究总结

以小组为单位撰写一份简短的案例研究总结。

你们的总结应包含：

- 主要业务流程。

- 主要参与者。

- 关键需求。

- 重要的业务规则。

- 外部服务或组织。

- 小组所做的假设。

### 第二部分：确定主要交付物

#### 任务 1：创建交付物清单。

| 交付物 | 相关需求 | 依赖项 | 截止日期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 第三部分：创建产品待办列表

产品待办列表（Product Backlog）是项目所需的全部工作的完整清单。它应当包括建模、实现、测试、评审以及证据留存类任务。

请根据所提供的案例研究创建待办项。

每个待办项应包含：

- 待办项 ID（Backlog ID）。

- 任务标题。

- 描述。

- 优先级。

- 相关需求或业务规则。

- 工作量估算（Estimate）。

- 第一负责人。

- 第二负责人。

- 依赖项（Dependencies）。

- 验收条件。

- 所需证据。

- 状态。

| ID | 待办项 | 描述 | 优先级 | 相关需求 | 工作量估算 | 第一负责人 | 第二负责人 | 依赖项 | 验收条件 | 证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 第四部分：将工作拆分为项目任务

每个待办项都应被拆分为可管理的小任务。任务应足够小，能够在一个 Sprint 内被跟踪并完成。

避免使用诸如以下的笼统大任务：

- “做 BPMN”

- “建系统”

- “做测试”

- “做演示”

应使用具体的任务，例如：

- 识别流程参与者。

- 起草主 BPMN 流程。

- 为“申请被拒绝”的情形添加异常路径。

- 为转诊（referral）提交创建 Camunda 表单。

- 实现用于校验的外部 Worker（external worker）。

- 测试正常工作流路径。

- 记录反馈响应。

| 任务 ID | 待办项 ID | 任务描述 | 第一负责人 | 第二负责人 | 工作量估算 | 依赖项 | 验收条件 | 所需证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 第五部分：依赖关系映射

针对每项任务，明确以下问题：

- 必须先完成什么？

- 哪个任务依赖于本任务？

- 如果本任务延迟了，需要通知谁？

- 备用方案（Plan B）是什么？

### 第六部分：创建 Sprint 待办列表

从产品待办列表中为每个 Sprint 挑选任务。

| Sprint | 任务 ID | 任务描述 | 第一负责人 | 第二负责人 | 工作量估算 | 验收条件 | 证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 第七部分：准备站会（Standup）

你们小组必须准备好进行个人站会汇报。

每位学生应准备：

- 我完成了什么。

- 我接下来要做什么。

- 什么事情在阻碍我。

- 有什么证据可以支持我的汇报。

- 我是否需要第二负责人的支持。

- 是否需要进行工作交接（Handover）。

| 学生 | 已完成的工作 | 证据 | 下一步行动 | 阻碍项 | 所需支持 | 是否需要交接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 第八部分：准备 Sprint 评审

在每次 Sprint 评审（Sprint Review）中，小组必须演示当前已集成在一起的增量成果（Increment）。

你们应准备好展示：

- 已完成的任务。

- 未完成的任务。

- 关键决策。

- 集成（Integration）的证据。

- 测试或验证的证据。

- 收到的反馈。

- 待办列表的更新情况。